Zapytanie ofertowe

Wytworzenie platformy do konsultacji społecznych

Warszawa, 10.08.2009

- Przedmiot zamówienia

Wytworzenie platformy do konsultacji społecznych na podstawie dostarczonego projektu.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Przedmiot zamówienia  dotyczy e-usługi realizowanej w projekcie o nazwie: „Stworzenie platformy internetowej obsługującej  konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli”.

- Zakres prac:

- Opracowanie wersji alfa (roboczej) portalu i uzyskanie zgodności funkcjonowania z założeniami.

  - Opracowanie podstawowych komponentów platformy ,

  - Uruchomienie środowiska testowego,

  - Uruchomienie podstawowych komponentów.

- Opracowanie wersji alfa (testowej) portalu wraz z wprowadzeniem poprawek/korekt.

  - Uruchomienie podstawowego zestawu narzędzi (Ankiety, Forum, Sonda),

  - Uruchomienie podstawowego zestawu funkcjonalności do zarządzania platformą.

- Opracowanie wersji beta (finalnej) portalu wraz z wprowadzeniem poprawek/korekt.

  - Uruchomienie reszty narzędzi (Blog, Wiki, Czat),

  - Uruchomienie pozostałych funkcjonalności do zarządzania platformą.

- Testowanie i rozbudowa portalu i narzędzi.

  - Integracja narzędzi z harmonogramem projektu,

  - Testy integracyjne.

- Wymagania techniczne platformy

- Technologia: PHP/MySql, Apache.

- Skalowalność rozwiązania (w przypadku szybkiego wzrostu użytkowników).

- Wymagania funkcjonalne platformy

Wymagania funkcjonalne platformy określone są w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wymagania wobec wykonawcy (doświadczenie)

- Wykonane przynajmniej dwa portale internetowe.

- Doświadczenie w realizacji systemów rozproszonych.

- Doświadczenie z pracą z dużymi zbiorami danych.

- Harmonogram realizacji prac

| Etapy realizacji | Okres realizacji |
| --- | --- |
| I etap prace przygotowawcze, prowadzenie prac projektowych | 1.08.2009 -31.12.2009 |
| II etap prace informatyczne nad tworzeniem portalu | 1.01.2010 -30.06.2010 |
| III etap prace testowanie i rozbudowa platformy | 1.07.2010 -31.12.2010 |
| IV etap prace związane z testowaniem i dalszą rozbudową portalu | 1.01.2011 -28.02.2011 |

- Forma i termin złożenia oferty

Zainteresowanych postępowaniem prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową: biuro@respublic.pl

W odpowiedzi otrzymaja Państwo:

- Załącznik 1  - Wymagania funkcjonalne platformy do  konsultacji społecznych do zapytania ofertowego

- Załącznik 2 - Formularz oferty

Prosimy o dostarczenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik 2 do dnia: 24.08.2009.

………………………