Zapytanie ofertowe

Analiza biznesowa, opracowanie projektu platformy do konsultacji społecznych

Warszawa, 10.08.2009

- Przedmiot zamówienia

Opracowanie analizy biznesowej, projektu platformy do konsultacji społecznych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Przedmiot zamówienia  dotyczy e-usługi realizowanej w projekcie o nazwie: „Stworzenie platformy internetowej obsługującej  konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli”.

- Zakres prac:

- Opracowania szczegółowego projektu prototypu portalu i narzędzi.

  - Określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych platformy oraz narzędzi dla etapu I i II,

  - Opracowanie procesów biznesowych.

- Uruchomienie i testowanie portali i narzędzi - quality assurances wraz z wprowadzeniem poprawek technicznych.

  - Weryfikacja realizacji wymagań z I etapu,

  - Przygotowanie wymagań  dla etapu III.

- Testowanie i rozbudowę portalu i narzędzi.

  - Weryfikacja realizacji wymagań z II, III, IV etapu,

  - Przygotowanie wymagań  dla etapu IV.

- Testowanie portalu i funkcjonalności narzędzi.

- Wymagania techniczne platformy

- Technologia: PHP/MySql, Apache.

- Skalowalność rozwiązania (w przypadku szybkiego wzrostu użytkowników).

- Wymagania funkcjonalne platformy

Wymagania funkcjonalne platformy określone są w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wymagania wobec wykonawcy (doświadczenie)

- Przynajmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu analizy biznesowej i systemowej.

- Doświadczenie przy pracach analitycznych z aplikacjami internetowymi.

- Harmonogram realizacji prac

| Etapy realizacji | Okres realizacji |
| --- | --- |
| I etap prace przygotowawcze, prowadzenie prac projektowych | 1.08.2009 -31.12.2009 |
| II etap prace informatyczne nad tworzeniem portalu | 1.01.2010 -30.06.2010 |
| III etap prace testowanie i rozbudowa platformy | 1.07.2010 -31.12.2010 |
| IV etap prace związane z testowaniem i dalszą rozbudową portalu | 1.01.2011 -28.02.2011 |

- Forma i termin złożenia oferty

Zainteresowanych postępowaniem prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową: biuro@respublic.pl

W odpowiedzi otrzymaja Państwo:

Załącznik 1  Wymagania funkcjonalne platformy do  konsultacji społecznych do zapytania ofertowego

Załącznik 2 formularz oferty

Prosimy o dostarczenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik 2 do dnia: 24.08.2009.